项目日志与会议记录

项目日志

| 组名 |  |
| --- | --- |
| 作品名 |  |
| 项目进展 | 9月3日 |
|  | - 确定了游戏类型以地图探索为主 - 提出了将策略卡牌战斗作为通关战斗模式 - 确定了以“探索者的银凇止境”为主题剧情 - 确定技术栈, 放弃开发体验更好但门槛较高且需预编译的TypeScript, 使用原生JavaScript进行开发, 同时配合JSDocs以获得在Visual Studio Code中Intellisense功能的配合, 以获得更好的开发体验 - 划定了游戏框架大致架构, 放弃了Web端常用但不适合游戏开发的事件循环驱动式开发, 确定了以主循环驱动的轮询式开发. |
| 经验教训 |  |
| 待解决的问题 |  |
| 下一步计划 |  |

会议记录

时间：2026年9月3日18：30-21：00

地点：信创楼A307

参会人：全体成员

一、会议议程

- 全体成员一起认真研究往年全部游戏作品及相关文件，明确课程要求，寻找游戏设计灵感。

- 全体成员结合个人经验爱好一起讨论，确定游戏类型和玩法机制。

- 全体成员通过讨论及绘制游戏地图草图，投票确定了游戏主题剧情。

- 全体成员基于任务要求和个人能力特长，将工作任务进行划分，并初步确定角色分工。

二、会议成果

- 确定了游戏以地图探索为主线，穿插策略卡牌战斗的玩法机制。

- 游戏主题剧情采用《明日方舟》集成战略第一期“探索者的银凇止境”，主角选取深入冰原开启探索之旅的的科考队员麦哲伦。

- 确定开发选用技术栈、程序架构？

- 将工作任务分为剧情整理、代码编写、界面设计、视频剪辑四项，初步确定分工。

三、后续安排

- 进行HTML, CSS, JavaScript的前期学习

- 进行基础开发框架的编写

- 细化游戏的剧情和玩法设计，明确剧情与游戏机制的融合方式。

- 进行概念图, 视觉图的绘制, 便于确定游戏主体视觉效果风格

- 通过qq群进行日常的讨论。

会议记录

| 时间 | 2026年9月3日18：30-21：00 |
| --- | --- |
| 地点 | 信创楼A307 |
| 参会人 | 全体成员 |
| 议程 | - 确定游戏类型 - 确定游戏主题剧情 - 确定开发选用技术栈 - 确定游戏程序架构 - 前期分工 |
| 结果 | - 确定游戏类型 - 为策略卡牌战斗游戏, 参考炉石传说的游戏模式 - 确定游戏主题剧情 - 游戏主题剧情采用《明日方舟》集成战略第一期“探索者的银凇止境” - 主角选取深入冰原开启探索之旅的的科考队员麦哲伦 - 确定开发选用技术栈 - 放弃门槛较高且需预编译的TypeScript, 使用原生JavaScript进行开发 - 配合JSDocs以获得在Visual Studio Code中Intellisense功能的配合, 以获得更好的开发体验 - 确定游戏程序架构 - 放弃了Web端常用但不适合游戏开发的事件循环驱动式开发 - 采用以主循环驱动的架构 —（） - 前期分工 - 岑安乾和陈子棋进行基础开发框架的编写, 为后续开发提供便利 - 刘书宏进行HTML, CSS, JavaScript的前期学习 - 戢歆雅进行剧情细化编写 - 陈曦然进行文档编辑 |
| 下一步任务 | - 进行HTML, CSS, JavaScript的前期学习 - 进行基础开发框架的编写 - 进行剧情的构思编写 - 进行概念图, 视觉图的绘制, 便于确定游戏主体视觉效果风格 |