《雪线之外》第一周项目日志与会议记录

By：所以大家有什么好名字吗

项目日志

| 组名 | 所以大家有什么好名字吗 |
| --- | --- |
| 作品名 | 雪线之外 |
| 项目进展 | 9月3日 |
|  | - 确定了游戏类型以策略卡牌战斗为主 - 提出了通过地图探索和剧情推进衔接战斗，地图采用节点式设计 - 确定了以“探索者的银凇止境”为主题剧情 - 确定了技术栈, 放弃各类前端开发框架，使用原生 HTML、CSS、JavaScript 进行网页游戏原型开发 - 划定了游戏大致程序架构，网页基础页面沿用 Web 原生事件驱动式开发，卡牌游戏核心模块采用独立主循环驱动的架构 - 确定了项目管理与协作工具，包括飞书（文档协作）、VScode（开发工具）和GitHub（代码同步） |
|  | 9月4日 |
|  | - 参考往届优秀示例以及RPGMaker的地图逻辑思路，手写完成网页地图生成及玩家基础运动（移动，躲避障碍物）的原型代码 - 基本完成了小组介绍页面和个人介绍页面及卡牌反转的进入方式 - 完成了主线剧情、三个触发点关卡和npc对话内容的文稿。采用收集碎片化叙事拼凑完整故事的探索机制 - 确定了美术风格，前期剧情对话部分采用类似《明日方舟》的二次元画风，教学关卡后转入像素风 - 塑造了玩家像素风形象，并收集大量贴图美化地图，建⽴素材⽬录和尺⼨规范，优先使⽤已有冰雪素材，避免风格不统一或资料丢失 - 初步构思回合制PVE卡牌战斗核心机制，计划引入收藏品元素，提升己方战斗综合实力，增加游戏可玩性 - 开展了小组会议，同步了各模块的完成进度，明确了任务分工 |
|  | - 9月5日 |
|  | - 完成 README 初稿并进⾏⾸次联调 - 完成了游戏主界面和about页面 - 完成登录/注册⻚⾯、输⼊校验、⼊⼝跳转、与主流程联调 - 丰富了冰原探索阶段的支线剧情内容 - 完成了项目计划书的撰写，为后续的开发工作奠定基础 |
| 经验教训 | - 往届优秀项目的代码与文档具备很高参考价值，开发过程中应当仔细研读借鉴 - 各模块分开开发后要及时整体联调，避免出现完整主流程无法跑通的问题 - 需警惕页面跳转异常造成主流程中断，每次代码合并后要执行从入口到结尾的冒烟测试 - 防止外部资源加载失败导致演示出错，关键图片存放至仓库本地，不依赖不稳定外部链接 |
| 待解决的问题 | - 卡牌具体规则仍未确定，阻塞后续战斗系统的开发 - 剧情仅有文稿素材，缺少游戏流程树定义，未明确场景、NPC配置、触发条件及对应对话逻辑 - 线上沟通存在时间差，地图与剧情需要配合开发，仍需时间进一步配合完善 |
| 下一步计划 | - 确定卡牌类型、资源数值和反馈规则，完成至少三种可操作卡牌 - 完成游戏流程树，加⼊地点切换、事件状态、卡牌反馈、⼈物卡牌并产出可运行代码成果 - 增加游戏剧情丰富度，添加小的剧情和隐藏彩蛋 - 推进二次元风部分美工工作, 参考《明日方舟》原作中的形象和场景, 努力保持风格上的一致 - 修复待解决的问题 - 完成全员体验测试。 |

会议记录

第一次会议

| 时间 | 2026年9月3日18：30-21：00 |
| --- | --- |
| 地点 | 信创楼A307 |
| 参会人 | 全体成员 |
| 议程 | - 确定游戏类型 - 确定游戏主题剧情 - 确定开发选用技术栈 - 确定游戏程序架构 - 前期分工 |
| 结果 | - 确定游戏类型 - 为策略卡牌战斗游戏, 参考炉石传说的游戏模式 - 确定游戏主题剧情 - 游戏主题剧情采用《明日方舟》集成战略第一期“探索者的银凇止境” - 主角选取深入冰原寻找失踪者回收资料的科考队负责人 - 确定开发选用技术栈 - 放弃各类前端开发框架，使用原生 HTML、CSS、JavaScript 进行网页游戏原型开发 - 确定游戏程序架构 - 网页基础页面（登录注册、成员展示等）沿用 Web 原生事件驱动式开发 - 卡牌游戏核心模块采用独立主循环驱动的架构 - 前期分工 - 陈子棋研究优秀示例代码完成游戏地图探索阶段代码 - 岑安乾和刘书宏进行登录注册及小组介绍页面的设计 - 戢歆雅进行剧情细化编写，美工设计及视频剪辑 - 陈曦然进行文档编辑并辅助剧情构思和美工 |
| 下一步任务 | - 进行HTML, CSS, JavaScript的前期学习 - 研究优秀示例代码分工完成游戏各阶段代码 - 进行剧情的构思编写 |

第二次会议

| 时间 | 2026年9月4日21：00-21：30 |
| --- | --- |
| 地点 | 线上会议 |
| 参会人 | 全体成员 |
| 议程 | - 各模块工作成果展示与进度同步 - 讨论卡牌规则设计构思 - 后续任务分工和时间安排 |
| 结果 | - 各模块成果 - 地图小样及玩家在探索阶段基础运动 - 主线剧情及三个触发点关卡剧情 - 进入个人介绍页面的卡牌翻转效果 - 美术风格确定为像素风地图配合动漫画风剧情 - 视频剪辑素材及思路 - 唐诗宋词网站 - 卡牌玩法初设 - 回合制PVE卡牌战斗核心机制 - 后续总体安排 - 第二周前期确定卡牌类型、资源数值和反馈规则，完成至少三种可操作卡牌 - 游戏地图配合剧情进行完善 - 丰富剧情及npc对话 - 创作及收集美工素材 - 代码上传GitHub统一开发进度 |
| 下一步任务 | - 完成第一周任务要求（项目计划书，登录注册界面、小组介绍视频） - 各模块工作有序推进 |

本周小组成员得分

| 姓名 | 分数 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 岑安乾 | 100 | 完成了项目的物理逻辑架构，登录注册系统，制作了项目计划书以及讲解项目，维护项目的GitHub仓库 |
| 陈子棋 | 100 | 提供了项目灵感，完成了网页地图生成及玩家基础运动的原型代码 |
| 刘书宏 | 100 | 完成了第一周的唐诗小作业以及游戏主界面和About us界面 |
| 戢歆雅 | 100 | 完成了剧情主线及三个触发点关卡的文稿和玩家形象设计及视频剪辑 |
| 陈曦然 | 100 | 完成了项目日志和会议记录和小剧情设计 |